## 里程碑 0：项目脚手架与工程基线（1～2 天）

### 0.1 创建工程与模块边界

做什么

- 建 Rust workspace：mydb/

- crate 分层（建议）：

  - mydb-core：类型系统、catalog、错误码、配置

  - mydb-storage：page/heap/btree/wal

  - mydb-sql：lexer/parser/AST

  - mydb-exec：planner/executor

  - mydb-server：CLI 或 TCP 协议（先 CLI）

  - mydb-tests：集成测试

怎么做

- 统一错误处理（thiserror/anyhow 二选一；内部用自定义 error enum 更好）

- 统一日志（tracing）

- 统一编码规范（clippy + fmt）

结果（验收）

- cargo test、cargo clippy、cargo fmt 全绿

- mydb CLI 能启动并输出版本号：mydb --version

## 里程碑 1：最小存储层（Heap File + Page）——能落盘（3～7 天）

### 1.1 Page 结构与文件 IO

做什么

- 定义固定大小 page（如 4096 bytes）

- page header：page_id、lsn、free_space_offset、slot_count

- slot directory：支持变长记录（典型 slotted page）

怎么做

- 实现 Page 的读写序列化（byte layout 固定）

- 实现 DiskManager：按 page_id 读写 page（随机 IO）

- 实现 BufferPool（先简化）：cache N 个 page，LRU/Clock 以后再做

结果（验收）

- 能创建数据文件

- 能 insert_record(bytes) 返回 RID(page_id, slot_id)

- 重启后能 get_record(RID) 读回一致的 bytes

### 1.2 Heap Table（无索引表）

做什么

- 实现 HeapFile：一组 pages，支持插入/删除/更新（更新可先“删除+插入”）

- 定义 RID（record id）

结果（验收）

- 插入 10 万行随机记录，重启后抽样查询一致

- 删除后空间可复用（至少同一页内复用 slot）

这一步结束你已经有“持久化记录管理器”。

## 里程碑 2：Schema 与 Catalog（系统表）——支持多属性表（2～5 天）

### 2.1 类型系统与行编码

做什么

- 支持基础类型：INT, BIGINT, BOOL, FLOAT/DOUBLE, VARCHAR

- Row 格式（建议）：

  - null bitmap

  - 定长区（int/bool/float）

  - 变长区偏移表（varchar）

怎么做

- 实现 Value、Column、Schema、Row

- 实现 row 编码/解码（bytes <-> Row）

结果（验收）

- Row::encode 后写入 heap，读出 Row::decode 值完全一致

- 支持 NULL 与变长字段

### 2.2 Catalog 持久化

做什么

- 系统表：tables, columns, indexes（最小三张）

- 支持：

  - CREATE TABLE

  - DROP TABLE

怎么做

- Catalog 自己也存 heap（bootstrap：启动时若不存在则创建）

- table_id/column_id 自增

结果（验收）

- 重启后表结构仍在

- SHOW TABLES / DESCRIBE t（可以先用你自定义命令代替 SQL）

## 里程碑 3：SQL 解析（SQL 子集）——开始像数据库（3～7 天）

### 3.1 Lexer + Parser + AST

做什么

- SQL 子集（建议第一版）：

  - CREATE TABLE ...

  - INSERT INTO ... VALUES ...

  - SELECT <cols> FROM <table> [WHERE ...]

  - DELETE FROM ... WHERE ...

  - UPDATE ... SET ... WHERE ...（可后置）

怎么做

- 用 nom 手写或用 pest/lalrpop（工程上 pest较快）

- AST 结构要稳定：Expr（比较、布尔组合、常量、列引用）

结果（验收）

- SQL 输入能解析为 AST

- 错误提示清晰（至少指出 token 附近）

## 里程碑 4：执行器（Executor）——能跑查询（5～12 天）

### 4.1 最小查询管线（Volcano Iterator）

做什么

- 实现算子接口：

  - Open() / Next() -> Option<Row> / Close()

- 实现算子：

  - SeqScan(table)

  - Filter(expr)

  - Projection(cols)

  - InsertExec

  - DeleteExec

怎么做

- Expr 做成可对 Row 求值：eval(row) -> Value

- 先不做优化器：写一个规则 planner 把 AST 直接翻译成算子树

结果（验收）

- 可以跑：

  - INSERT 插入多行

  - SELECT * FROM t

  - SELECT a,b FROM t WHERE a>10 AND b='x'

  - DELETE FROM t WHERE ...

- 集成测试覆盖（至少 30 条 SQL）

## 里程碑 5：索引（B+Tree）——查询性能与“像 MySQL”的关键（7～15 天）

### 5.1 B+Tree 索引（基于 page）

做什么

- B+Tree 节点=page：internal/leaf

- leaf 存 (key, rid)；internal 存 (key, child_page_id)

- 支持：

  - insert(key, rid)

  - search(key) -> rid list

  - range_scan(low, high)

怎么做

- 重点：split、merge（merge 可后置，先实现 split）

- key 编码：按列类型序列化成可比较 bytes（注意字典序/数值序）

结果（验收）

- 10 万 key 插入后：

  - 点查正确率 100%

  - 范围扫描有序且完整

- crash 重启后索引可恢复（最小：索引页落盘可读）

### 5.2 利用索引的查询计划

做什么

- planner 增加：IndexScan（当 WHERE 命中索引列）

- 实现回表（rid -> heap fetch）

结果（验收）

- EXPLAIN（可先输出你自己的 plan）显示：

  - 有索引走 IndexScan

  - 无索引走 SeqScan

- 性能：对比 seqscan，点查明显减少 page IO（你可以打印 page read 次数作为指标）

## 里程碑 6：事务与并发（ACID 的核心）——真正数据库体验（10～20 天）

这是“体验差别”的主要来源：没有事务的数据库，用户会觉得很不靠谱。

### 6.1 WAL（Write-Ahead Logging）

做什么

- 日志记录：BEGIN/COMMIT/ABORT

- 记录修改：INSERT/DELETE/UPDATE（包含 before/after 或 logical log）

- page lsn + log flush 规则：WAL 先落盘再写 page

结果（验收）

- 故意 kill -9 过程中写入，重启后：

  - 已 commit 的数据存在

  - 未 commit 的数据回滚/不出现（至少做到原子性）

### 6.2 并发控制（先 2PL）

做什么

- 实现锁管理器：

  - table/row 锁

  - S/X 锁

  - 死锁策略（简单版：超时或 wait-die）

结果（验收）

- 两个并发会话：

  - 可重复读/读已提交（你选一个隔离级别先实现）

  - 不出现脏读

- 并发插入与查询无崩溃、无数据损坏

## 里程碑 7：复杂查询算子（JOIN/聚合/排序）——“复杂查询”的骨架（7～20 天）

### 7.1 JOIN（先 Hash Join）

做什么

- HashJoin(left, right, on=...)

- 基于等值连接：ON a.id = b.id

结果（验收）

- SELECT ... FROM a JOIN b ON ... 正确输出

- 大表下不会爆内存（可先限制或分批）

### 7.2 Aggregation & Group By

做什么

- HashAggregate：

  - COUNT/SUM/AVG/MIN/MAX

  - GROUP BY

结果（验收）

- SELECT dep, COUNT(*) FROM emp GROUP BY dep 正确

### 7.3 ORDER BY / LIMIT

做什么

- Sort（可先外排序后置，先内存排序）

- TopN 优化（可选）

结果（验收）

- ORDER BY 稳定输出、LIMIT 正确

## 里程碑 8：对外使用体验（CLI/协议/工具链）——看起来像 MySQL（3～10 天）

### 8.1 CLI 改造成“交互式数据库壳”

做什么

- REPL：多行 SQL、历史记录、\dt 等元命令

- 输出格式：表格对齐

结果（验收）

- mydb> 交互体验类似 sqlite3 / psql

### 8.2 网络协议（可选，展示用）

做什么

- 简单 TCP 协议：一行 SQL -> 返回结果（JSON/CSV）

- 或实现 MySQL wire protocol（难度很高，不建议毕业设计第一版）

结果（验收）

- 任何语言都能连上发 SQL（用 Python/Node 写 demo client）

# 你每一步“完成后会得到什么”（总览）

| 里程碑 | 你得到的能力 | 用户体验像什么 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 工程可维护 | — |
| 1 | 能持久化存 record | 最简存储 |
| 2 | 多属性表结构 | “能建表” |
| 3 | 能写 SQL | “像数据库了” |
| 4 | 能跑 SELECT/WHERE | 简化版 SQLite |
| 5 | 有索引、性能提升 | 更像 MySQL |
| 6 | 事务、崩溃恢复、并发 | 进入“正经 DB” |
| 7 | JOIN/GROUP/ORDER | 复杂查询基本齐 |
| 8 | CLI/服务化 | 可演示、可交付 |

# 现实建议：你应该如何控制范围（避免项目失控）

如果你的目标是“像 MySQL + 可完成”：

- SQL 子集：先只做 SELECT/INSERT/CREATE + WHERE + JOIN + GROUP BY

- 事务隔离：先做 READ COMMITTED（2PL + 简单策略）

- 优化器：先不做成本优化，只做规则（有索引就用）